Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за январь 2017 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в январе 2017 года составил 14 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 14 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2, 3 и 4 этапов областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103;

- 18-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Домостроителей, д.14;

- 12-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Пионерская, д.11.

Приобретены 15 квартир на вторичном рынке жилья.

Ведется строительство 2-х многоквартирных домов в п.Вохтога:

- по  дому ул.Юбилейная,  д.19в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, оснований под асфальтирование, коробка здания под крышей, ведутся работы по устройству карниза, оконных сливов и откосов, внутренние отделочные работы, выполнен 1 этап электромонтажных и сантехнических работ;

- по дому ул.Юбилейная, д.25 выполнены демонтажные работы, работы по кладке наружных стен, установлены оконные заполнения на 2 и 3 этаже, выполнены работы по устройству стяжки полов на 40%, ведутся работы по кладке внутренних перегородок на 1 этаже, устройству наружных сетей.