Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района по состоянию          за июнь 2015 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района составил 448,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 448,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- по строительству 30-квартирного дома в г. Грязовце выполнены работы по монтажу фундаментов, кладке трех этажей, монтажу окон и дверей, устройству кровли, в настоящий момент ведутся  отделочные работы, выполняется устройство внутренних и наружных сетей.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога по двум домам заканчиваются работы по монтажу фундаментов, по одному из домов выполнены работы по монтажу фундаментов и монолитных стен, в настоящий момент ведутся работы по монтажу несущих конструкций - колонн.