Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за апрель 2016 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в апреле 2016 года составил 1393,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1393,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул.Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п.Вохтога, ул.Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога ООО «Крокус» продолжается строительство 3 многоквартирных домов:

- по дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству каркаса и железобетонных перекрытий 2-х этажей, выполнена подсыпка под полы 1 этажа; кладка наружных стен и перегородок 1 этажа  ;

-  по   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19 в выполнены работы по устройству фундамента; выполнены работы по устройству наружных стен и колонн 1 этажа, выполнена подсыпка под полы 1 этажа.

- по дому ул. Домостроителей, д. 14 выполнены работы по устройству фундамента и цокольные перекрытия.