Информация о реализации ПНП

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

за январь 2016 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в январе 2016 года составил 382,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 382,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сдан в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом в г. Грязовце в который из 6 аварийных домов заселено 28 семей. В поселке Вохтога строится 3 многоквартирных дома:

- по дому ул. Колхозная, д. 103  возведена коробка здания, выполнены работы по устройству наружных сетей (водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение), внутренних стен, перегородок, благоустройству без верхнего покрытия, установке входных металлических дверей, ведутся работы по устройству крыши, заполнения оконных проемов, устройству полов, монтажу систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, обшивке наружных стен.

- по дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству каркаса 1 этажа, устройству железобетонного перекрытия 1 этажа, выполнена подсыпка под полы 1 этажа;  частично выполнены работы  по кладке наружных стен 1 этажа, каркаса 2 этажа;

-  по   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19 в работы приостановлены.