Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за май 2017 года

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в мае 2017 года составил 972 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 972 кв.м. Ввод жилья с начала года составил: 2285 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2, 3 и 4 этапов областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию 5 домов:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103;

- 18-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Домостроителей, д.14;

- 12-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Пионерская, д.11;

- 18-квартирный дом в п.Вохтога, ул.Юбилейная, д.19в.

Приобретено 23 квартиры на вторичном рынке жилья.

Ведется строительство многоквартирного дома в п.Вохтога по адресу: п.Вохтога, ул.Юбилейная, д.25. По дому выполнены демонтажные работы, работы по кладке наружных стен, установлены оконные заполнения,  выполнены работы по кладке внутренних перегородок, закончены работы по устройству наружных тепловых сетей и по сборке теплового узла, ведутся работы по устройству кровли, утеплению и обшивке фасада, сантехнические, электромонтажные и отделочные работы.

Д.В. Гробовикова

8(81755)21656