**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района**

**за май 2016 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в мае 2016 года составил 2622,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1864,0 кв.м.

**2. Переселение граждан из аварийного жилья.**

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул.Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п.Вохтога, ул.Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога в рамках программы продолжается строительство 3 многоквартирных домов:

- по дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству каркаса и железобетонных перекрытий 2-х этажей, выполнена подсыпка под полы 1 этажа; кладка наружных стен и перегородок 1 этажа. Ведутся работы по кладке стен 2-ого этажа и возведению каркаса 3-ого этажа;

- по дому ул. Юбилейная, д. 19 в выполнены работы по устройству фундамента, торцевых наружных стен, колонн 1 этажа. Ведутся работы по устройству наружного водопровода, канализации и теплосети;

- по дому ул. Домостроителей, д. 14 выполнены работы по устройству фундамента и цокольного перекрытия. Ведется кладка стен 1-ого этажа.