**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района за январь 2015 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

     Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района составил 846,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 846,0 кв.м.

**2. Обеспечение жильем отдельных категорий.**

**Обеспечение жильем инвалидов по общему заболеванию, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.01.2015 года (181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в РФ»)**

Свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья не выдавалось. В сводном районном списке по состоянию на 01.02.2015 года состоит 20 человека.

**3. Переселение граждан из аварийного жилья.**      В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" муниципальные контракты заключены:    
     - 27.01.2015 года за номером 0130300034314000105-0243823-01 на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в г.Грязовец Грязовецкого муниципального района Вологодской области, в настоящее время по МКД в г.Грязовце ведутся работы по устройству фундаментов (выполнено 75%).  
     - 29.01.2015 года за номером 0130300034314000104-0243823-01,   на выполнение работ по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области, в настоящее время по домам в п.Вохтога ведутся проектные и предпроектные работы, представлены и согласованы поэтажные планы домов  по площадям.