Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за декабрь 2016 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в декабре 2016 года составил 3285,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1700,0 кв.м.

Ввод жилья за 2016 год составил 12094,0 кв.м., в том числе ИЖС 8486,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2,3 и 4 этапов областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103;

- 18-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Домостроителей, д.14;

- 12-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Пионерская, д.11.

-  по   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, ведутся работы по облицовке фасада,  устройству кровли, электромонтажные работы, сантехнические работы;

- заключен муниципальных контракт на долевое участие в строительстве жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: п.Вохтога, ул.Юбилейная, д.25;

- приобретены 15 квартир на вторичном рынке.