Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за октябрь 2015 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в октябре 2015 года составил 2332,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1312,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- 30-квартирный дом в г. Грязовце введен в эксплуатацию 26.10.2015 года.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога:

1)   По   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19 в работы приостановлены;

2) По дому ул. Колхозная, д. 103 выполнены работы по внутриплощадочным сетям водопровода и канализации, ведутся работы по строительству 1и 2 этажей;

3)   По дому ул. Пионерская, д. 11 ведутся работы по строительству 1 этажа, возводится каркас 2 этажа.