Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за октябрь 2016 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в сентябре 2016 года составил 738,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 738,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога в рамках областной адресной программы № 7  продолжается строительство 3-х многоквартирных домов:

- по дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, по устройству коробки здания, кровли, перегородок, выполнена подготовка под полы; ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделке фасада, заканчиваются работы по благоустройству территории.

-  по   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, фундаментов, каркаса здания, кладка стен 1 этажа стен и перекрытий 1-3 этажей (монолит), ведутся работы по кладке стен и перегородок 2-3 этажа;

- по дому ул. Домостроителей, д. 14 выполнены работы по устройству коробки здания, ведутся работы по устройству, наружных и внутренних инженерных сетей, внутренней отделке здания, благоустройства и малых форм.

Начальник управления,

строительства,

архитектуры, энергетики и ЖКХ

администрации района	                                                   Е.В.Лодыгин