Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за сентябрь 2016 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в сентябре 2016 года составил 822,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 822,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога в рамках областной адресной программы № 7  продолжается строительство 3-х многоквартирных домов:

- по дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, по устройству коробки здания, кровли, перегородок, выполнена подготовка под полы; ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделке фасада, заканчиваются работы по благоустройству территории.

-  по   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, фундаментов, каркаса здания, кладка стен 1 этажа стен и перекрытий 1-3 этажей (монолит), ведутся работы по кладке стен и перегородок 2 этажа;

- по дому ул. Домостроителей, д. 14 выполнены работы по устройству коробки здания, ведутся работы по устройству крыши, наружных и внутренних инженерных сетей и внутренней отделке здания.

Д.В. Гробовикова

(881755)21656